
	
	ПРОЄКТ 
Оксана САВОНІК


[image: image1.png]



     УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Сьоме скликання

(чергова сесія)

Р І Ш Е Н Н Я
13 травня 2020 року



                                            № 1869
Про внесення змін до рішення міської ради

від 23.01.2015 №1827 «Про затвердження

програми розвитку парку культури та відпочинку 

м. Вараш на 2015-2020 роки»


З метою проведення заходів з реконструкції, ремонту та розбудови існуючого парку культури та відпочинку, задля задоволення потреб мешканців міста у якісному та активному дозвіллі, забезпечення стійкого розвитку та подальшого збереження території парку,  встановлення порядку благоустрою і утримання територій об’єктів благоустрою, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, природних ландшафтів, будівель, інженерних споруд, об’єктів природоохоронного та культурного призначення, відповідно до  статті 5, пункту 1 частини першої статті 10, статті 34  Закону України «Про благоустрій населених пунктів», пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 23.01.2015 №1827 «Про затвердження програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш на 2015-2020 роки» (далі – Програма), а саме:

1.1. Таблицю 1 в частині заходів, що передбачені на 2020 рік,  викласти в новій редакції, згідно з додатком 1;

1.2. Таблицю 2 в частині очікуваних результатів на 2020 рік викласти в новій редакції, згідно з додатком 2;

1.3. Таблицю 3 в частині ресурсного забезпечення на 2020 рік викласти в новій редакції, згідно з додатком 3;

1.4. Таблицю 4 в частині напрямів діяльності та заходів на 2020 рік викласти в новій редакції, згідно з додатком 4.
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 14.11.2019 року №1556 «Про внесення змін до рішення Кузнецовської міської ради від 23.01.2015 №1827 «Про затвердження програми розвитку парку культури та відпочинку м.Вараш на 2015-2020 роки».
3. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет Вараської міської ОТГ на відповідний бюджетний період.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з гуманітарних питань, дитячої, молодіжної та інформаційної політики.
Міський голова                                                               Сергій АНОЩЕНКО
                                                                                   Додаток 1

до рішення міської ради

________________2020 року №_______

Завдання, заходи та строки виконання 

«Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш 

на 2015-2020 роки» на 2020 рік
Таблиця 1

	№

з/п
	Найменування заходу
	Строки впроваджу-ння
	Виконавець
	Орієнтовна вартість заходу, на 2020 рік

тис. грн.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Організація системи зелених насаджень парку (озеленення, санація, обрізка, вирубка дерев та кущів; догляд за газонами)
	2020
	Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку»
	0,0

	2
	Будівництво, придбання та встановлення дитячих та інших майданчиків, атракціонів, малих архітектурних  форм та інших конструктивних елементів благоустрою
	2020
	Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку»
	218,0

	3
	Утримання КЗ «ПКТВ» 
	2020
	Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку»
	1190,0

	4
	Придбання техніки та основних засобів
	2020
	Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку»
	77,0

	
	Всього по програмі:
	-
	-
	1485,0

	
	
	
	
	


Секретар міської ради                                                       Олександр МЕНЗУЛ
                                                                                   Додаток 2

до рішення міської ради

________________2020 року №_______

Очікувані результати виконання 

«Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш 

на 2015-2020 роки» на 2020 рік
Таблиця 2

	№

з/п
	Найменування завдання, заходу
	Найменування показників виконання завдання
	Одиниця виміру
	Значення показників, на 2020 рік

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Організація системи зелених насаджень парку (озеленення, санація, обрізка, вирубка дерев та кущів; догляд за газонами)
	Проведено робіт
	тис.м²
	5

	2
	Будівництво, придбання та встановлення дитячих та інших майданчиків, атракціонів, малих архітектурних  форм та інших конструктивних елементів благоустрою
	Кількість нових об’єктів
	шт.
	5

	3
	Утримання КЗ «ПКТВ» 
	Кількість працівників
	чол.
	9

	4
	Придбання техніки та основних засобів
	Кількість техніки та основних засобів
	шт.
	2


Секретар міської ради                                                       Олександр МЕНЗУЛ
Додаток 3
до рішення міської ради

________________2020 року №_______

Ресурсне забезпечення

«Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш 

на 2015-2020 роки» на 2020 рік
                                                                                                Таблиця 3
	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
	Етапи виконання програми, роки

	
	2020 рік

	1
	2

	Обсяг ресурсів, всього, в тому числі
	1485,0

	бюджет Вараської міської ОТГ
	1485,0

	інші бюджетні кошти (розшифрувати)
	По факту надходжень

	кошти небюджетних джерел
	По факту надходжень


Секретар міської ради                                                       Олександр МЕНЗУЛ
                                                                                  Додаток 4
до рішення міської ради

________________2020 року №_______

Напрями діяльності та заходи

«Програми розвитку парку культури та відпочинку м. Вараш 

на 2015-2020 роки» на 2020 рік
Таблиця 4

	№

з/п
	Назва напряму діяльності
	Перелік заходів
	Виконавці
	Джерела фінансува-ння
	Орієнтовні обсяги фінансування на 2020 рік
тис. грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Організація системи зелених насаджень
	Організація системи зелених насаджень парку (озеленення, санація, обрізка, вирубка дерев та кущів; догляд за газонами)
	Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку»
	Бюджет Вараської міської ОТГ
	0,0

	2
	Будівництво та придбання об’єктів інфраструктури
	Будівництво, придбання та встановлення дитячих та інших майданчиків, атракціонів, малих архітектурних  форм та інших конструктивних елементів благоустрою
	Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку»
	Бюджет Вараської міської ОТГ
	218,0

	3
	Утримання КЗ «ПКТВ» 


	Заробітна плата та забезпечення життєдіяльності закладу
	Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку»
	Бюджет Вараської міської ОТГ
	1190,0

	4
	Придбання техніки та основних засобів
	Придбання техніки та основних засобів
	Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку»
	Бюджет Вараської міської ОТГ
	77,0

	
	Всього по програмі:
	1485,0

	
	В тому числі: місцевий бюджет
	1485,0

	
	Державний бюджет
	-

	
	Кошти інших джерел
	-


Секретар міської ради                                                       Олександр МЕНЗУЛ
