Додаток 9

до рішення Вараської міської ради

____ _________ 2021 року № ____

Напрями діяльності та заходи Програми

Таблиця 4

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання | Перелік заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Всього | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість, тис.грн.), в тому числі по роках |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах освіти | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в приміщеннях закладів освіти Вараської МТГ | Управління освіти ВК ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР | Бюджет Вараської МТГ, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством | 15 570,5 | 1 814,1 | 1 814,1 | 3 814,1 | 4 014,1 | 4 114,1 | Скорочення споживання енергетичних ресурсів об'єктами закладів освіти, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в таких будівлях за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм. Економія бюджетних коштів за рахунок зниження споживання енергоресурсів, підвищення якості навчального процесу. |
|  |  | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в закладах освіти Вараської МТГ |  |  | 800,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |  |
|  |  | Модернізація харчоблоку із заміною обладнання на енергоефективне в закладах освіти Вараської МТГ |  |  | 4 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів освіти Вараської МТГ |  |  | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів освіти Вараської МТГ |  |  | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | Проведення робіт з облаштування системи теплопостачання із застосуванням енергоефективних технологій в закладах освіти Вараської МТГ |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення покрівель в будівлях закладів освіти Вараської МТГ |  |  | 6 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів освіти Вараської МТГ |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Встановлення сонячних панелей в закладах освіти Вараської МТГ |  |  | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
| Всього |  |  |  |  | 37 870,5 | 14 474,1 | 6 474,1 | 4 474,1 | 6 174,1 | 6 274,1 |  |
| 2 | Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах сфери охорони здоров’я | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в приміщеннях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ | КНП ВМР «Вараський ЦПМД», КНП ВМР «ВБЛ», ДЖКГМБ ВК ВМР | Бюджет Вараської МТГ, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством | 4 500,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Скорочення споживання енергетичних ресурсів об'єктами закладів охорони здоров'я Вараської міської територіальної громади, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в таких будівлях за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм, створення належних комфортних умов для пацієнтів та відвідувачів |
|  |  | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ |  |  | 1 500,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | Модернізація харчоблоку із заміною обладнання на енергоефективне в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ |  |  | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ |  |  | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ |  |  | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | Проведення робіт з облаштування системи теплопостачання із застосуванням енергоефективних технологій в закладах охорони здоров’я Вараської МТГ |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення покрівель в будівлях закладів охорони здоров’я Вараської МТГ |  |  | 6 000,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів охорони здоров’я Вараської МТГ |  |  | 3 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всього |  |  |  |  | 24 500,0 | 16 000,0 | 4 750,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |  |
| 3 | Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах культури Вараської МТГ на 2021 – 2025 роки | Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях закладів культури Вараської МТГ | Департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР | Бюджет Вараської МТГ, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством | 1 000,0 | 600,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Скорочення споживання енергетичних ресурсів об'єктами закладів культури Вараської міської територіальної громади, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси. Забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб Вараської міської територіальної громади, культурного та духовного розвитку громадян, шляхом підвищення рівня комфорту в таких будівлях за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм |
|  |  | Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщенях закладів культури Вараської МТГ |  |  | 1 000,0 | 600,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів культури Вараської МТГ |  |  | 8 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | Заміна зовнішнього освітлення на енергозберігаюче з датчиками руху в місцях загального користування в закладах культури Вараської МТГ |  |  | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в приміщеннях закладів культури Вараської МТГ |  |  | 1 000,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  |  | Проведення робіт з реконструкції системи теплопостачання із застосуванням енергоефективних технологій в приміщеннях закладів культури Вараської МТГ |  |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів будівель закладів культури Вараської МТГ |  |  | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 |  |
| Всього |  |  |  |  | 15 650,0 | 5 150,0 | 4 050,0 | 3 250,0 | 3 200,0 | 0,0 |  |
| 4 | Програма енергоефективності та реалізації енергозберігаючих заходів у закладах соціальної сфери та адміністративних будівлях ВК ВМР | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи внутрішнього освітлення (заміна світильників з люмінесцентними лампами та лампами розжарювання на світлодіодні) в закладах соціальної сфери та приміщеннях адміністративних будівель Вараської МТГ | Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко, департамент соціального захисту та гідності ВК ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР | Бюджет Вараської МТГ, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Скорочення споживання енергетичних ресурсів об’єктами закладів соціальної сфери Вараської МТГ, приміщеннями адміністративних будівель ВК ВМР, зменшення витрат на паливно-енергетичні ресурси та підвищення рівня комфорту в таких будівлях за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм. Підтримка та дотримання належних умов для забезпечення належного рівня комфорту в таких будівлях. |
|  |  | Проведення робіт із заміни віконних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях адміністративних будівель Вараської МТГ |  |  | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | Проведення робіт із заміни дверних блоків на енергозберігаючі в приміщеннях адміністративних будівель Вараської МТГ |  |  | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |  |
|  |  | Проведення робіт для забезпечення системою централізованого тепло- та водопостачання населених пунктів Вараської МТГ |  |  | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення покрівель в закладах соціальної сфери та приміщеннях адміністративних будівель Вараської МТГ |  |  | 6 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  |  | Проведення робіт з ремонту, реконструкції, утеплення фасадів адміністративних будівель Вараської МТГ |  |  | 6 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
|  |  | Встановлення сонячних панелей в закладах соціальної сфери Вараської МТГ |  |  | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всього |  |  |  |  | 38 500,0 | 6 250,0 | 23 500,0 | 4 000,0 | 2 500,0 | 2 250,0 |  |
| 5 |  | Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт системи вуличного освітлення Вараської МТГ | КП "Благоустрій" ВМР, ДЖКГМБ ВК ВМР | Бюджет Вараської МТГ, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Скорочення споживання енергетичних ресурсів, якісне і раціональне використання енергоресурсів за рахунок впровадження сучасних енергоефективних технологій. Забезпечення належного рівня та якості освітленості вулиць Вараської МТГ, зменшення випадків правопорушень та скоєння ДТП, покращення естетичного вигляду вулиць громади |
| Всього |  |  |  |  | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| 6 |  | Компенсація частини коштів за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2021 – 2025 роки | ДЖКГМБ ВК ВМР, Кредитно-фінансові установи | Бюджет Вараської МТГ, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством | 10 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Забезпечення фінансової підтримки населення Вараської МТГ для впровадження енергоефективних заходів у житловому секторі як багатоквартирному та в будинках, де створено ОСББ, так і в приватному секторі. Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. Сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і реконструкції, забезпечення умов щодо виявлення й залучення вітчизняних та іноземних інвестицій |
|  |  | Компенсація частини коштів за кредитами, залученими ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів у рамках програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності» |  |  | 20 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
| Всього |  |  |  |  | 30 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |  |
|  |  | Впровадження системи енергетичного менеджменту енергомоніторингу споживання енергоносіїв бюджетною сферою | ДЖКГМБВК ВМР, установи, заклади, КП Вараської міської ради | Бюджет Вараської МТГ, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Запровадження системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ, організацій, закладів, комунальних підприємств, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, раціонального використання бюджетних коштів |
|  |  | Проведення інформаційної кампанії з питань енергоефективності та захисту змін клімату |  |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Популяризація серед населення Вараської МТГ заходів по скороченню споживання енергоресурсів, збереження навколишнього середовища |
| Всього |  |  |  |  | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| Разом |  |  |  |  | 152 270,5 | 49 024,1 | 45 924,1 | 20 124,1 | 20 274,1 | 16 924,1 |  |

Секретар міської ради								Геннадій ДЕРЕВ’ЯНЧУК