ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проєкту рішення Вараської міської ради «Про внесення змін до Комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»

| № з /п | Найменування заходу | Затверджено |  |  | Пропоновані зміни |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Орієнтована вартість заходу (тис. грн) | Орієнтована вартість заходу (тис. грн) | Значення показників | Орієнтована вартість заходу (тис. грн) | Орієнтована вартість заходу (тис. грн) | Значення показників |
|  |  | 2023 | 2024 рік |  | 2023 | 2024 рік |  |
|  | Благоустрій територій |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Витрати на електроенергію для вуличного освітлення | 4 212,000 | 3 702,650 | 1100 тис. кВт. год | 4 894,357 (+682,357) | 5 385,966 (+1 683,316) | 850 тис. кВт. год |
| 3 | Утримання озеленення територій та об'єктів благоустрою (в т. ч. організація суспільно-корисних робіт) | 12 212,113 | 10 263,550 | 519,676 тис. м² | 12 313,065 (+100,952) | 17 786,759 (+7 523,209) | 519,676 тис. м² |
| 4 | Утримання доріг | 37 657,671 | 36 435,850 | 203,566 км | 40 607,752 (+2 950,081) | 44 064,128 (+7 628,278) | 203,566 км |
| 7 | Облаштування та утримання кладовищ | 2 709,372 | 573,100 | 30,37 га | 2 709,372 | 2 339,181 (+1 766,081) | 24,26 га |
| 9 | Виконання ремонтів та влаштування мощення тротуарів, пішохідних доріжок з бруківки | 2 990,386 | 2 990,386 | 3810 м2 | 2 990,386 | 9 719,538 (+6 729,152) | 9879 м2 |
| 10 | Витрати на регулювання водно-повітряного режиму осушених земель Вараської МТГ механічним методом | Перейменовано на «Витрати на регулювання водно-повітряного режиму осушених земель Вараської МТГ механічним методом та методом шлюзування» |  |  |  |  |  |
| Всього: |  | 76 387,334 | 71 762,486 |  | 80 120,724 (+3 733,390) | 97 092,522 (+25 330,036) |  |
| Безпека дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поточний ремонт доріг, проїздів і т. д. | 25 000,00 | 4 500,000 | 4 км | 25 000,00 | 9 857,103 (+5 357,103) | 2,1 км |
| 3 | Розмітка доріг | 1 500,000 | 2 000,000 | 29,41 км | 1 500,000 | 6 499,998 (+4 499,998) | 37,4 км |
| 4 | Розмітка пішохідних переходів | 1 000,000 | 1 200,000 | 1640 м2 | 1 000,000 | 1 366,068 (+166,068) | 2857,18 м2 |
| Всього: |  | 35 500,000 | 16 700,000 |  | 35 500,000 | 26 723,169 (+10 023,169) |  |
| Підтримка розвитку комунальних підприємств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Впровадження сучасних технологій (придбання спецтехніки, спецобладнання і т. д.) з внесенням в статутний капітал | 27 850,000 | 11 550,000 | 17 шт. | 27 850,000 | 26 760,370 (+15 210,370) | 6 шт. |
| Всього: |  | 32 941,841 | 16 109,000 |  | 32 941,841 | 31 319,370 (+15 210,370) |  |
| ВСЬОГО за Програмою |  | 164 066,204 | 116 651,486 |  | 167 799,594 (+3 733,390) | 167 215,061 (+50 563,575) |  |