                                                                                [image: image1.png]



УКРАЇНА

Кузнецовська  міська  рада

Рівненської  області

( Шосте скликання)

РІШЕННЯ

Від 29.04.2011№ 134



   м. Кузнецовськ


Звіт  про   роботу  Кузнецовського

міського комунального підприємства

за 2010 рік та Ι квартал 2011 року
Заслухавши звіт про роботу Кузнецовського міського комунального підприємства за 2010 рік та Ι квартал 2011 року та відповідно Статуту підприємства, затвердженого рішенням міської ради від 14.09.2009 № 611  розділу управління підприємством , керуючись    ст.17 Закону України „ Про місцеве самоврядування в  Україні”, міська  рада 
В И Р І Ш И Л А :
 

1.    
Звіт  про роботу Кузнецовського міського комунального підприємства за 2010 рік та Ι квартал  2011 року взяти до відома (додається).

2. Кузнецовському міському комунальному підприємству (В.Афанас’єв):

2.1   активізувати роботу з погашення заборгованості за житлово – комунальні послуги ;

2.2    вжити дієвих заходів щодо своєчасного розгляду та вирішення звернень громадян, порушених перед Кузнецовським міським комунальним підприємством.

3.   Контроль за виконанням  рішення покласти на першого заступника  міського  голови   з питань діяльності виконавчих органів ради  В.Ковальчука.

Міський   голова                                      С.Анощенко
З В І Т

про роботу  Кузнецовського міського  комунального
підприємства за 2010 рік   та 1 квартал 2011 року.
І. Загальні  відомості.
Кузнецовським міським комунальним підприємством  протягом  2010 року  було надано послуг та виконано робіт  на загальну  суму  44 731 тис. грн., що на

2 001 тис.грн. більше ніж у 2009 році.
В результаті  статутної діяльності підприємства в 2010 році було отримано доходів 44 731 тис.грн., витрат – 48 690,9 тис.грн., збитки за рік склали 3 959 тис.грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2011року складає 4 617 тис.грн. 

В тому числі:

1. Населення за комунальні послуги – 3397,0 тис. грн.
2. Інші споживачі за комунальні послуги – 754,5 тис. грн.
3. Оренда – 86,0 тис.грн. 
4. Послуги – 131,45 тис. грн.
5. По судовим рішенням – 134,4 тис.грн.
6. Інша – 113,6 тис. грн. 
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 року складає  23 333,0 тис.грн.

В тому числі:


1. ВП «Рівненська АЕС» , всього – 19 993,8 тис. грн.,
2. ВАТ “Рівнеліфт” –  1 180,8 тис.грн.
   23 грудня 2010 року були укладені договори  № 1613, № 1614 реструктуризації боргів по теплопостачанню та водопостачанню  на 30 років .
На даний час заборгованості  перед ВП « Рівненська АЕС » не має  крім поточної оплати , а реструктуризована сума сплачується щомісячно згідно затвердженого графіка ( 50 тис. грн. в місяць ) .
У 2010 році згідно рішення  № 7 від 28.01.2010 року відшкодовано з місцевого бюджету різницю в тарифах на послуги водопостачання , водовідведення , теплопостачання для населення за 2010 р на суму 1 005,3 тис.грн.

   Встановлено лічильники по прийманню теплової енергії з ВП Рівненська АЕС, які обліковують фактичне використання тепла, об’єми та температури прийнятої теплової енергії, що в свою чергу зменшує витрати, які підлягають оплаті. Оплата спожитої теплової енергії та гарячої води  в опалювальний  сезон проводиться за показниками повірених у встановленому порядку приладів обліку.  
В результаті фінансово-господарської діяльності КМКП перераховано до державного бюджету (ПДВ – 5 472,8 тис.грн.) та соціальних фондів 7 486.8 тис.грн..
До місцевого бюджету   перераховано 3 953,6 тис. грн., в т ч.:

	податок на прибуток  
	                   82,3 тис.грн.

	податок з доходів громадян                   
	               3268,3 тис.грн.

	податок з транспортних засобів
	                 109,6 тис.грн.

	комунального податку
	                   17,7 тис.грн.

	земельного податку  
	                 262,0 тис.грн.

	обов’язкові збори (забруднення навколишнього середовища та геологорозвідка)
	                 212,6 тис.грн.

	Парковка автотранспорту
	                     1,1 тис.грн.


Прибутковою була діяльність від реалізації послуг теплопостачання , утримання житлового фонду  та інших послуг,  а саме:

	Дільниця теплопостачання(сезонно ) 
	               1757,1 тис.грн.

	ЖЕД  № 1-4   ( з 01.10.2010 р. )
	                 267,7 тис.грн.

	
	


Збитковою була діяльність від реалізації послуг водопостачання, водовідведення, РД, утримання гуртожитків , послуг автостоянки, послуг по вивезенню та захоронення сміття ,  а саме:

	Гуртожитки № 1-3 

	                  193,8 тис.грн.

	Дільниця водопостачання
	                1168,6 тис.грн.

	Дільниця водовідведення
	                1949,1 тис.грн.

	Ремонтна  дільниця
	                  606,2 тис.грн.

	Група по вивозу сміття 
	                  231,1 тис.грн.

	Група по захороненню сміття 
	                    83,0 тис.грн.

	Автостоянки
	                    77,4 тис.грн.

	Парковка автомобілів 
	                      5,6 тис.грн.


ІІ. Житлове господарство

На балансі КМКП знаходиться 169 житлових будинків, які обслуговує чотири житлово-експлуатаційні дільниці. 
Загальна площа квартир складає 655,3 тис.м2, прибудинкових територій 55,42 га.

В 169 житлових будинках відремонтовано і підготовлено системи водопостачання, каналізації, виконано роботи з промивки внутрішньобудинкових систем центрального опалення. Силами ЖЕД замінено та відремонтовано 1 969 штук вентилів, 291  штук засувок, замінено водопровідних труб 575 м/пог. Та каналізаційних труб – 281 м/ пог.

Протягом року в житловому фонді проводилися силами обслуговуючих ЖЕД технічне обслуговування, капітальні та поточні ремонти у відповідності до нормативних документів та фактичних потреб населення міста, а саме:

- виконано 10 503 заявок по сантехнічних роботах,
- поточний ремонт люків виходу на покрівлі і ремонт вентшахт на 26 будинках

- фарбування  МАФ – 440 м2,
- виконано поточні ремонти  34  під’їздів 5-ти поверхових будинків та 12 під’їздів           9-ти поверхових будинків,
- виконано вирівнювання 90 м3 територій з підсипкою грунту на 13 житлових будинках ,
- капітальний ремонт покрівель 9 будинків  ( підряд ) – 5 202 м2 ,
- поточний ремонт покрівель 18  будинках   – 811 м2
- поточний ремонт покрівель  5  будинків з хвилястого шиферу – 24  м2
- поточний ремонт  міжпанельних  швів 59  будинків – 360 м/ пог,
- гідроізоляцію фасаду по м-н Ювілейний б.7 – 1 232 м2
- капітальний ремонт ліфтів – 28 шт. (Із 42 –х по потребі)  - 1119,2 тис.грн.,
- поточний ремонт мереж електропостачання та водопостачання малосімейних будинків  м-н Вараш 40,42,44 – встановлено водолічильників 136 шт., електролічильників – 102 шт.  – на суму  338,03 тис.грн.,
- підготовлено снігоочисний інвентар для очищення пішохідних доріжок міста від снігових заносів і ожеледиці.

ІІІ. Водопостачання, водовідведення та теплопостачання.
Водозабором  с. Бабка   піднято 1 603,3 тис.м3  , або 53,5%   від  загального об’єму, закуплено у ВП «РАЕС» 1 396,4 тис.м3 – 46,5%  від загального об’єму, всього отримано води  2 999,7 тис.м3.

 За рахунок виділених коштів з місцевого бюджету виконано капітальний ремонт теплової мережі м-н Будівельників ,12/1;12/4  на суму 209,1 тис.грн., протяжністю  32 пог.м.
Водопостачання:
Реалізовано послуг на суму  4 960,2 тис.грн. 
Відшкодована різниця в тарифах  161,1 тис.грн

Витрати з врахуванням адміністративних  та збуту склали 6 289,9 тис. грн.

Збиток по дільниці водопостачання склав 1 168,6 тис. грн., 

            Водовідведення:
Реалізовано послуг  на суму  5 579,3 тис.грн. 

Відшкодована різниця в тарифах  206,2 тис.грн

            Витрати з врахуванням адміністративних  та збуту склали 7 734,6 тис. грн.

Збиток по дільниці водовідведення склав  1 949,1 тис. грн. 

Теплопостачання:

Реалізовано послуг на суму  11 930,2 тис.грн. 
Відшкодована різниця в тарифах  638,0 тис.грн

Витрати з врахуванням адміністративних  та збуту склали 10 811,1 тис.грн.
            Прибуток по дільниці теплопостачання склав 1 757,1 тис. грн. 

 Збитки сталися  по дільницям водопостачання та водовідведення  в зв’язку з додатковими витратами по деяким  статтям та не відповідності  діючих тарифів, які були затверджені з 01.08.2009 року і на протязі 2010 року не збільшувались, до   фактичних  економічно обґрунтованих     витрат  по дільницям , пов’язаних  із збільшенням заробітної плати відповідно до ЗУ « Про Державний бюджет на 2010 рік » та вартості енергоносіїв, що підлягають відшкодуванню  із державного та місцевого бюджетів. Запити були надіслані як до державного так і до місцевого бюджетів .
 Перевитрати склалися на транспортні послуги:
· по дільниці водовідведення на суму 462,5 тис.грн. та по дільниці 
· водопостачання на суму 387,3 тис.грн. – за рахунок подорожчання паливно-мастильних матеріалів, заміні запчастин, виїздів на пориви та інші ремонти.
ІV. Благоустрій міста.
За рахунок коштів трансферту із міського бюджету за 2010 р. виконано робіт на суму  3 050,40  тис.грн., 

                              в т.ч. по утриманню озеленення міста 1 121,7 тис.грн.

                                                   по утриманню доріг міста           1 874,9 тис.грн

                                                   по утриманню кладовища           53,8     тис.грн.

По капітальному ремонту за рахунок коштів міського бюджету Управлінням благоустрою у 2010 році було виконано роботи на суму 500,00 тис.грн. :

- капітальний ремонт вулиці Теплична –171,0 тис.грн.

- ямковий ремонт доріг міста – 70 тис.грн.

- розмітка доріг  – 121,00 тис.грн.

- встановлення дорожні  знаків , 106 шт.  – 50,0 тис.грн.

- влаштування бордюр  в р-ні  Автостанції , 36 м3 – 58,0 тис.грн.

- встановлення сповільнювачів руху на перехресті вул. Л.Українки та Соборної, 35 шт. – 30,0 тис.грн.
   По управлінні благоустрою КМКП  понесло збитків на суму 528,1 тис.грн. за рахунок невідшкодованих з бюджету адміністративних витрат , сплати за використану електроенергію , та  використані матеріальні витрати. 
V. Ремонтна  дільниця.
	Було отримано доходів
	        234,6 тис.грн.

	Витрати склали ( господарські роботи по КМКП  )
	        840,8 тис.грн.

	Фінансовий результат – збиток 
	        606,2 тис.грн. 

	
	


Дана дільниця була створена для виконання різних робіт бюджетної сфери, внутрішнього обслуговування КМКП та сторонніх робіт господарським способом.  На протязі року працівники дільниці  виконували  роботи: по бюджетних коштах та господарським способом по технічному обслуговуванню та поточного ремонту на об’єктах  власних споруд і баз. 
VIІ. Гуртожитки.
Реалізовано послуг   на суму  1 027,7 тис.грн 

Витрати на виробництво послуги  - 1 221,5 тис.грн. 

Отримано збитки  в сумі - 193,8 тис.грн.,   в т.ч:

Оренда в гуртожитках
Послуги з оренди гуртожитків є прибуткові. За рік отримано прибутків в сумі 134,2 тис.грн.,  які частково перекривають збитки по ліжко/місцях та малосі-мейках.

Ліжко/місця

дохід



189,1 тис.грн.

витрати



353.21 тис.грн.

адмінвитрати 


  37.4   тис.грн

результат

(збиток)
201,5 тис.грн.
Малосімейки
дохід



474,4 тис.грн.

витрати



542.8 тис.грн.

адмінвитрати 


 58.1  тис.грн .

    
результат

(збиток)         126,5 тис.грн.
Збитки по гуртожитках виникли по наступним причинам:
· не доотримано доходів в зв’язку з тим, що фактична собівартість ліжко/місця за місяць становить  244,94  грн., яка розкидається на фактично зайняті 113 ліжко/місць (в наявності є 201), а в КМКП згідно листа Облдержадміністрації встановлена вартість за місяць в опалювальний період на рівні 215 грн. за ліжко/місце, в не опалювальний – 100 грн.

· подорожчання електроенергії на 12% . 

· по малосімейним  гуртожиткам  збитки виникли за рахунок невідповідності діючих тарифів , в яких мінімальна заробітна плата врахована  в розмірі  
630 грн. , до  фактичних витрат .  Тариф на утримання будинків та прибудинкової території на протязі 2010 року не збільшувався .
VII. Автостоянки «Берізка» та «Північна»

	Автостоянка «Північна» 

· було отримано доходів
· витрати склали 

· збитки
	126,5 тис.грн.
157,3 тис.грн.

30,8 тис.грн.

	Автостоянка «Берізка» 

· було отримано доходів ( до 01.05.10 р.)
· витрати склали 

· збитки ( за 4 місяці )            
	21,6 тис.грн.
68,2 тис.грн.

46,6 тис.грн.

	Всього збитки становлять
	77,4 тис.грн.


Збитки по автостоянках виникли по наступним причинам:
· середньорічна завантаженість автостоянок – 50,5 %
· подорожчання електроенергії на 12% 

  Автостоянка „Берізка ” передана в оренду  з травня  2010 року.
Для подолання збитковості стоянки та більш ефективного управління майном територіальної громади міста розглядається питання передачі автостоянки  «Північна» в оренду .
Щодо роботи КМКП по зверненню громадян у 2010 році, то станом на 31.12.2011 року директором було прийнято на особистий прийом 72 чоловіка. На підприємство надійшло 141 письмових заяв та звернень, з них:

- 15 депутатських звернень по роботі КМКП;

- 18 звернень одиноких пенсіонерів по забезпеченню їх дровами;

- 108  звернень громадян по різних питаннях житлово-комунальних послуг.

Всі письмові звернення було розглянуто та надано ґрунтовні відповіді у відповідності до чинного законодавства.

Таким чином, за результатами господарської діяльності Кузнецовського міського комунального підприємства у 2010 році збитки склали 3 959 тис.грн., з яких підлягають відшкодуванню як різниця в діючих тарифах та економічно обґрунтованих витрат підприємства на виробництво послуг 3 196,5 тис.грн. ( 2 348 тис.грн. - водопостачання та водовідведення , 848,5 тис.грн. –утримання житлового фонду та гуртожитків ); 528,1 тис.грн. невідшкодованих адміністративних витрат по  бюджетному утриманню благоустрою міста .  
Щодо подолання збитковості по підприємству, та на виконання доручення голови ОДА від 06.02.2009 р., щодо затвердження тарифів, що покривають повністю витрати підприємства по наданню житлово-комунальних послуг з врахуванням вимог Генеральної, Галузевої та умов Колективного договору підприємства ,   Закону України  про „Державний  бюджет України на 2011 рік ” КМКП  розроблено розрахунки коригування тарифів по наданню житлово-комунальних послуг які  подані для розгляду в Державну інспекцією по контролю за цінами  в Рівненській області для отримання висновків та послідуючого проходження регуляторної процедури з послідуючим  їх затвердженням органом місцевого самоврядування.


Звіт про основні показники та роботу КМКП складений на підставі:

· балансу КМКП на 31.12.2010 року

· звіту про фінансові результати КМКП за 2010  рік

· іншої бухгалтерської, економічної  та технічної документації.
                            1 квартал 2011 року .
  В результаті  фінансово – господарської діяльності  КМКП за 1 квартал 2011 року,  отримано доходів  на суму   14 913.3 тис.грн.;

витрати підприємства  склали         16 240.9 тис.грн ;

збитки становлять                             1 327.6  тис.грн.  

       Збитки  в цілому виникли  за рахунок  виплати працівникам підприємства винагороди за вислугу років за минулий рік в розмірі п’яти частин  1329,4 тис. грн.  ( з відрахуванням у соціальні фонди ) та виплат  матеріальної допомоги до відпустки  за  період з вересня  по грудень 2010 року  в розмірі  176,2  тис. грн. . Загальна сума виплат   за 2010 рік становить 1505,6  тис.грн. 

        По Управлінню благоустрою  за 1 квартал  2011 року  отримані кошти  від відділу Державного казначейства для виконання робіт по утриманню міста   в сумі  567,4 тис.грн. ,  витрати  склали  870,3тис. грн. .  Невідшкодовані із бюджету: адміністративні витрати КМКП в сумі 113,6 тис.грн., паливо-мастильні матеріали- 48,5 тис.грн, запасних частин-5,8 тис.грн, електроенергії- 4,8 тис.грн, матеріалів- 6,9 тис.грн, послуг зв'язку-0,2 тис.грн . Всього невідшкодовано КМКП в сумі-179,8 тис.грн.  

       В результаті прийняття  Постанов НКРЕ України «Про затвердження тарифу ДП НАЕК «Енергоатом»  на виробництво теплової енергії, виробленої на атомних електростанціях»  № 33 від 20.01.2011 року та № 257 від 22 .02.2011 року, щодо збільшення з 01 лютого  та  з 01 березня 2011 року  тарифу на виробництво  теплової енергії, виробленої на атомних електростанціях, комунальне підприємство понесло  збитки  за придбання  теплової енергії від ВП РАЕС, в тому числі  від регуляторної процедури  запровадження та збільшення тарифів для населення та інших споживачів   в лютому   в розмірі  263, тис. грн. , березні  - 34,5 тис.грн.  

       За 1 квартал 2011 року перераховано коштів ВП РАЕС ДП НАЕК «Енергоатом»  реструктуризованого   боргу  в сумі  -       342,7 тис.грн.; 

- за теплову енергію  та водопостачання                      -    5 994,1 тис. грн.; 

ВАТ «Рівнеліфт»                                                             -        450,3 тис.грн.

Кредиторська  заборгованість минулих років  по ВАТ « Рівнеліфт « зменшується та складає   1 100,0    тис.грн. , а щомісячна  проплата проходить своєчасно .
        Напротязі кварталу не виділялися  бюджетні кошти на виконання  робіт по  ремонту сантехобладнання  управлінню освіти, капітальний ремонт  покрівлі житлових будинків .
       Тарифи на житлово - комунальні послуги були затверджені та ввійшли в дію з 01.01.2011 року. За цей період збільшилась вартість паливо-мастильних матеріалів , фактична  вартість  м/зміни  збільшилась на  7 % ,   вартість електроенергії  на  16 % та  заробітна плата з 01 квітня 2011 року збільшується  на 8 % , що приводить   до  збитковості  тарифів затверджених з 01.01 2011 року та    потребує  їх коригуванню .

      В.о. директора  КМКП

                              В.П. Афанас’єв 
1

