                                                                                [image: image1.png]



УКРАЇНА
                             КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

                                        РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    Шосте скликання
   (П'ятнадцята сесія)

                                           Р І Ш Е Н Н Я
від „ 29”  грудня  2011 року



                                   № 288
Про затвердження напрямків діяльності 
та заходів Міської програма  розвитку  
автомобільних  доріг, дорожнього руху 
та його безпеки на 2008-2015 роки
 
На виконання  Законів України від 30.06.1993 № 3353 - XII «Про дорожній рух», від 09.04.1999 № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», від 08.09.2005 № 2862-IV «Про автомобільні дороги», Указу Президента України від 18.02.2002 № 143/2002 «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян», розпорядження Президента України від 21.09.2002 № 322/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього  руху» з метою належного забезпечення соціально-економічного розвитку міста та керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

          1. Затвердити напрямки діяльності та заходи до Міської програми розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки на 2008-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від  16.05.2008 № 370 « Про затвердження програми  розвитку  автомобільних  доріг, дорожнього руху 

та його безпеки на 2008-2015 роки»,  згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.Ковальчука. 
Міський голова

                                                   

С.Анощенко

                                                                                                                                                                                     Додаток 
                                                                                                                                                                                до рішення міської ради

від 29 грудня  № 288
Напрямки діяльності та заходи цільової програми розвитку міста
„Міська програма розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та його безпеки на 2008-2015 роки” 
	№ з/п
	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)
	Перелік

заходів програми
	Вико-навці 
	Джерела фінансу-вання
	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),   тис.грн.
	Очікувані результати



	
	
	
	
	
	по роках
	

	
	
	
	
	
	всього
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                          Поточний ремонт
	

	1
	Поточний ремонт доріг
	Ямковий ремонт доріг
	КМКП
	Місцевий бюджет
	420,00
	100,00
	100,00
	110,00
	110,00
	

	2
	Розмітка доріг міста
	Розмітка доріг 
	
	
	490,00
	100,00
	120,00
	130,00
	140,00
	

	3
	Встановлення дорожніх знаків
	Встановлення дорожніх знаків
	
	
	200,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	

	4
	Встановлення  "лежачих  поліцейських"
	Встановлення  "лежачих  поліцейських"
	
	
	190,00
	40,00
	50,00
	50,00
	50,00
	

	
	Всього  по поточному ремонту
	
	
	1300,00
	290,00
	320,00
	340,00
	350,00
	

	                                          Капітальний ремонт
	

	1
	Капітальний ремонт доріг
	Капремонт асфальтобетонного покриття вулиці Соборна
	КМКП
	Місцевий бюджет
	1797,10
	1187,10
	610,00
	
	-
	

	2
	
	Капремонт асфальтобетонного покриття вулиці Набережна
	КМКП
	Місцевий бюджет
	1332,0
	-
	-
	647,00
	685,00
	

	
	                        Всього  по капітальному ремонту
	
	
	3129,1
	1187,10
	610,0
	647,00
	685,00
	

	
	                     Всього по програмі
	
	
	4429,10
	1477,10
	930,00
	987,00
	1035,00
	


Секретар ради                                                                 І. Куц
