Додаток  1

до рішення виконавчого комітету

31 травня 2021 року  № 182

ЗАХОДИ

з підготовки господарського комплексу Вараської міської

територіальної громади  до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проаналізувати роботу господарського комплексу територіальної громади Вараської міської ради в осінньо-зимовий період 2020-2021 року. | До 1 червня 2021 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ Вараської міської територіальної громади |
| 2 | Проаналізувати стан та вжити заходи щодо обліку енергоносіїв, води на промислових та комунально - побутових об’єктах Вараської міської територіальної громади | До 1 вересня 2021 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ Вараської міської територіальної громади |
| 3 | Забезпечити в повному обсязі фінансування бюджетних організацій за електричну та теплову енергію у межах розрахункових показників та з урахуванням економного їх споживання | До 14 жовтня 2021 року | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради |
| 4 | Провести огляд благоустрою і готовності господарського комплексу Вараської міської територіальної громади до зими та підвести його підсумки | До 14 вересня 2021 року | Заступник міського голови відповідно розподілу функціональних обов’язків |
| 5 | Здійснити комплексну підготовку житла, об’єктів соцкультпобуту, підприємств з підключенням їх до джерел теплопостачання тільки після пред’явлення паспортів готовності об’єктів, ліквідації заборгованості за енергоносії та комунальні послуги | До 1 жовтня 2021 року | КМКП, КП УК «ЖКС» ВМР, КП «Благоустрій» ВМР, КП «МЕМ», ВП «РАЕС», ОСББ міста |
| 6 | Ознайомити споживачів енергоносіїв через засоби масової інформації про необхідність вжиття заходів щодо енергозбереження в побуті, суспільному споживанні | Серпень, вересень 2021 року | Виконавчий комітет Вараської міської ради |
| 7 | Залежно від погодних умов та підготовки об’єктів підготувати рішення виконавчого комітету Вараської міської ради про встановлення терміну початку та закінчення опалювального сезону територіальної громади Вараської міської ради | 2021 - 2022 рік | ДЖКГМБ ВК ВМР |
| 8 | Для сталого енергопостачання господарського комплексу територіальної громади Вараської міської ради: | II півріччя 2021 року | КП «МЕМ», КМКП, Тов РОЕК, КП УК «ЖКС» ВМР, КП |

2                                              Продовження додатку 1

|  | - виконати необхідні ремонтні та профілактичні роботи об’єктів енергопостачання і електромереж, вуличного освітлення; - вжити заходів щодо зменшення витрат електроенергії в розподільних мережах по енергозбереженню |  | «Благоустрій» ВМР, ОСББ міста |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Підготувати об’єкти теплового господарства комунальної власності до зими відповідно до затверджених графіків | До 14 вересня 2021 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ Вараської міської територіальної громади |
| 10 | Провести вибіркову перевірку готовності об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року | До 01.10.2021 року | Керівники підприємств, організацій та бюджетних установ територіальної громади Вараської міської ради |
| 11 | Для забезпечення безаварійної експлуатації шляхового господарства Вараської міської територіальної громади: - закінчити плановий ремонт доріг, заготовити в необхідній кількості протиожеледні матеріали, підготувати механізми та спецтехніку | До 1 жовтня 2021 року | КП «Благоустрій» ВМР, ВП «РАЕС» |
| 12 | Підготувати розпорядження міського голови про залучення всіх машин, механізмів та спецтехніки Вараської міської територіальної громади для боротьби з заметами на дорогах. | IV квартал 2021 року (при необхідності) | ДЖКГМБ ВК ВМР |
| 13 | У встановлені терміни ввести в експлуатацію об’єкти нового будівництва, виконати капітальні та поточні ремонти приміщень, об’єктів та інженерних мереж і обладнання, забезпечити раціональне використання енергоресурсів | Вересень-жовтень 2021 року | Керівники підприємств,організацій та бюджетних установ Вараської міської територіальної громади |

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                               Сергій ДЕНЕГА